　　　入札公告
　次の工事について制限付き一般競争入札に付す。

　　令和８年９月２４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当者　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県阪神南県民センター長　團野　礼子　

１　入札に付する事項

　(1) 工事名　　　　　（主）明石神戸宝塚線　
舗装修繕工事（その１）（以下「本件工事」という。）
　(2) 工事場所　　　　西宮市越水社家郷山
　(3) 工事概要　　　　工種　アスファルト舗装工事
　　　　　　　　　　　・路面切削工　　3,380㎡　　　・表層工　　3,380㎡
　　　　　　　　　　　・区画線工　　　1,780ｍ
(4) 工期　　
本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス方式）である。発注者が示した全体工期（余裕期間と工期をあわせた期間）の内で、受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。

なお、落札候補者は資格確認資料提出時に、様式１号により工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者の配置は要しないが、現場代理人の配置は要する。ただし、余裕期間内に限り常駐は不要とし、他の工事従事中の現場代理人を充てることができる。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和９年１月２９日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

　(5) 最低制限価格　　有
(6) 入札方式　　　　制限付き一般競争入札（事後審査型）
　(7) 契約締結予定日　令和８年１０月下旬
　(8) 支払条件
　　①　年割支払　　無
　　②　前払金　　　有
　　③　中間前払金　有
　　④　部分払　　　有　　履行期間中１回以内とする。

　　⑤　中間前払金と部分払の選択該当工事の別　　有
(9) ＩＣＴの活用
○受注者希望型（ICT法面工及びICT構造物工（橋脚・橋台・橋梁上部・基礎工・擁壁工・コンクリート堰堤工）、ICT作業土工（床掘）以外の場合）
本件工事でＩＣＴの活用を希望する場合は、次のアからオまでの全ての施工プロセスにＩＣＴを活用することを原則とするが、次のアからオまでの中で生産性向上が見込める施工プロセスを選択して実施することができる。なお、プロセスの選択は、「ウ　ＩＣＴ建設機械による施工」のみを選択する場合を除き、原則複数のプロセスを選択するものとする。工事成績は、ＩＣＴを活用した場合に加点評価を行う。なお、必要経費は契約後、変更協議の上、計上する。

ア　３次元起工測量※１
イ　３次元設計データ作成
ウ　ＩＣＴ建設機械による施工
エ　３次元出来形管理等の施工管理
オ　納品
※１：土工 1000㎥未満及び１箇所当たりの施工土量が 100 ㎥以下の掘削の場合は、従来
手法による起工測量を標準とする。
(10)快適トイレの設置
本件工事は、快適トイレの設置に資する現場管理費の補正の対象工事である。
(11) 熱中症対策

　　  本件工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事（日最高気温の状況に応じ
た現場管理費の補正を行う試行工事）である。
２　応募方法

　　単独企業による。

３　入札参加資格

　　財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第81条の３に定める兵庫県（以下「県」という。）の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者で、次の要件を満たしていること。
	(1) 入札参加資格工種　
	　アスファルト舗装工事

	(2) 営業所の所在地に関する

　要件
	　西宮市・芦屋市内に建設業の許可を受けた主たる営業所を有すること。      

	(3) 入札参加資格格付等級

　又は総合評定値


	　確認基準日に有効な県の建設工事入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」という。）のアスファルト舗装工事における格付等級がＡ又はＢ等級であること。

	(4) 技術・社会貢献評価数値

　に関する要件
	　なし


	(5) 同種工事の施工実績又は

　専門性の有無に関する要件
	　なし　　　　　

	(6) 建設業の許可に関する要

　件
	　舗装工事業に係る建設業の許可を有すること。

	(7) 配置技術者に関する要件
	　建設業法に定める有資格者を本件工事に配置すること。
本件工事は建設業法第26条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。

	(8) 入札保証金
	　不要

	(9) その他

	別紙「建設工事の制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」２に示すとおり。


（注１）換算基準：工事成績89点以上は加算点120点、工事成績84点から88点は加算点90点、工事成績79点から83点は加算点60点、工事成績74点から78点は加算点30点、工事成績69点から73点は加算点0点、工事成績64点から68点は加算点－20点、工事成績63点以下は加算点－40点に換算する。
４　入札手続等

	手　続　等
	期間・期日
	場所・方法

	(1) 建設工事請

　負契約書等

　の閲覧
	令和８年９月24日（木）から

令和８年10月７日（水）まで

（注２、３、５）
	西宮市櫨塚町２－28

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所工事業務課課

	(2) 設計図書の

　交付
	令和８年９月24日（木）から

令和８年10月７日（水）まで
	兵庫県ホームページの入札情報サービス

（注７）

	(3) 提出資料の

　様式等の交付　
	令和８年９月24日（木）から

令和８年10月７日（水）まで
	

	(4) 入札参加申込書の受付
	令和８年９月24日（木）から

令和８年９月30日（水）まで（注２、３）
	電子入札システムを使用して提出する。



	(5) 質問書（様式20号）の受付
	令和８年９月24日（木）から

令和８年10月２日（金）まで（注２、３）
	電子入札システムを使用して登録する。

	(6) 回答書の閲

　覧
	令和８年10月６日（火）から

令和８年10月７日（水）まで
	西宮市櫨塚町２－28

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所工事業務課
（注２、３、５）
兵庫県ホームページの入札情報サービス（注７）

	(7) 入札書の受付
	令和８年10月８日（木）から

令和８年10月９日（金）まで（注４）
	電子入札システムへの入力による。



	(8) 工事費内訳書の受付※
	令和８年10月８日（木）から

令和８年10月９日（金）まで（注２、４）
	電子入札システムを使用して提出する。その際、入札情報サービスの公告文書等で情報提供している「工事費内訳書に活用できる様式」及び「入契法第12条に基づく工事費内訳書（新様式）」を原則として利用し提出すること。

	(9) 開札
	令和８年10月13日（火）

午前１０時００分
	開札状況は、電子入札システムにおいて示す。

	(10)入札結果

　の公表
	落札決定後速やかに（注６）
	西宮市櫨塚町２－28

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所工事業務課

	
	契約締結後速やかに
	兵庫県ホームページの入札情報サービス（注７）


（注２）土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く。

（注３）毎日午前９時から午後５時まで

（注４）毎日午前９時から午後５時まで（ただし、最終日は正午まで）

（注５）正午から午後１時までを除く。

（注６）落札決定日の翌日までに公表する。

（注７）アドレスは（https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html）
５　入札参加資格確認資料の提出

　　開札後、入札執行者から下記の入札資格確認書類の提出を求められた入札参加者は、提出を指示された日の翌日から起算して２日以内（土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く。）に、兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所工事業務課まで各１部提出すること。

　　なお、様式等は、必ず上記４(3)の期間内に、別紙「建設工事の制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」７(2)のとおり、兵庫県ホームページの入札情報サービスからダウンロードを行い保存することにより取得しておくこと。
　(1) 配置予定技術者の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式６号の２）
(2) 現場代理人の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式６号の３）

　(3) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係　（様式７号）
　(4) 誓約書（３種類）
　(5) 工期通知書（様式１号）　

６　その他
　(1) 別紙「建設工事の制限付き一般競争入札（事後審査型）公告共通事項」のとおりとする。
　(2) 現場説明会は実施しない。
　(3) 本件工事に係る設計業務等の受託者　　なし
(4) 落札者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。なお、通知を行う場合は契約管理課ホームページ（アドレスhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks03/nyusatukeiyakutetuduki.html）に掲載している様式を使用すること。
（5）本件工事は、電子契約による契約手続きが選択可能である。電子契約を希望する場合は、落札決定後速やかに「電子契約利用同意書」を電子メールにより契約担当者宛てに提出すること。
７　入札担当課（問合せ先）

　　西宮市櫨塚町２-28（兵庫県西宮庁舎４階）

　　兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所工事業務課

　　　TEL 0798-39-6106
６４

