　　　入札公告
　次の工事について制限付き一般競争入札に付す。

　　令和８年９月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当者　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県阪神北県民局長　小野山　正　

１　入札に付する事項

　(1) 工事名　　　　　(一)西宮宝塚線 道路改良工事（その３）　工事（以下「本件工事」という。）

　(2) 工事場所　　　　宝塚市伊孑志
　(3) 工事概要　　　　工種　一般土木工事

延長Ｌ＝200.00ｍ　幅員Ｗ＝6.00（9.50）ｍ
　　　　　　　　　　　　・舗装工　1,160.0㎡　　・排水工　187.0ｍ
(4) 工期

　　○フレックス方式

本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス方式）である。発注者が示した全体工期（余裕期間と工期をあわせた期間）の内で、受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。

なお、落札候補者は資格確認資料提出時に、様式１号により工期の始期日及び終期日を通知すること。

　　　余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者の配置は要しないが、現場代理人の配置は要する。ただし、余裕期間内に限り常駐は不要とし、他工事従事中の現場代理人を充てることができる。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和９年３月３１日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）
　(5) 低入札価格調査基準価格及び失格基準価格　　有

　(6) 入札方式　　　　制限付き一般競争入札（事後審査型）

　(7) 契約締結予定日　令和８年１０月下旬

　(8) 支払条件

　　①　年割支払　　無

　　②　前払金　　　有

　　③　中間前払金　有

　　④　部分払　　　有　　履行期間中２回以内とする。

　　⑤　中間前払金と部分払の選択該当工事の別　　有
(9) 落札方式

　　　本件工事は、総合評価落札方式（企業チャレンジ型）及び施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。

　(10) 週休２日制度の活用

　　　本件工事は、原則週休２日（土曜・日曜）を確実に取得できるよう工事を実施する「週休２日制度」の対象工事である。

  (11) ＩＣＴの活用

○受注者希望型（ICT法面工及びICT構造物工（橋脚・橋台・橋梁上部・基礎工・擁壁工・コンクリート堰堤工）、ICT作業土工（床掘）以外の場合）
 　　　 　本件工事でＩＣＴの活用を希望する場合は、次のアからオまでの全ての施工プロセスにＩＣＴを活用することを原則とするが、次のアからオまでの中で生産性向上が見込める施工プロセスを選択して実施することができる。なお、プロセスの選択は、「ウ　ＩＣＴ建設機械による施工」のみを選択する場合を除き、原則複数のプロセスを選択するものとする。工事成績は、ＩＣＴを活用した場合に加点評価を行う。なお、必要経費は契約後、変更協議の上、計上する。
ア　３次元起工測量　※１
イ　３次元設計データ作成
ウ　ＩＣＴ建設機械による施工
エ　３次元出来形管理等の施工管理
オ　納品
※１：土工 1000㎥未満及び１箇所当たりの施工土量が 100 ㎥以下の掘削の場合は、従来手法による起工測量を標準とする。
２　応募方法

　　単独企業による。

３　入札参加資格

　　財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第81条の３に定める兵庫県（以下「県」という。）の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者で、次の要件を満たしていること。

	(1) 入札参加資格工種　
	　一般土木工事

	(2) 営業所の所在地に関する

　要件
	　宝塚市内に建設業の許可を受けた主たる営業所を有すること。

	(3) 入札参加資格格付等級

　又は総合評定値


	　確認基準日に有効な県の建設工事入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」という。）の一般土木工事における格付等級がＢ、Ｃ又はＤ等級であること。ただしＤ等級で格付点数が５点以上45点以下の者にあっては、入札参加資格者名簿の一般土木工事における県の建設工事入札参加者に係る資格格付要領（以下「資格格付要領」という。）第４条の規定による一般土木工事における平均工事成績点が75点以上であること。

	(4) 技術・社会貢献評価数値

　に関する要件
	　入札参加資格者名簿の一般土木工事における資格格付要領第４条の規定による技術・社会貢献評価数値を有する者であって、その合計点数が30点以上であること。ただし、入札参加資格者名簿の一般土木工事における県発注工事成績を有しない者は、次の①から⑤の工事成績（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。）を１件に限り申請できる。この場合において、一般土木工事における技術・社会貢献評価数値の合計点数に、入札参加資格確認の際に工事成績評定通知書の写しによって申請された工事成績を換算基準（注１）により換算した点数を加算した点数が30点以上であること。
　　①　国土交通省近畿地方整備局発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当し、令和２年度から令和６年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。
　　②　神戸市発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当するもので、令和２年度から令和６年度までの間に完成したものに限る。

③　公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター、

兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社及び兵庫県

住宅供給公社発注の工事。ただし、入札参加資格

の一般土木工事に該当し、令和２年度から令和６年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。

④　農林水産省近畿農政局発注の工事。ただし、入

札参加資格の一般土木工事に該当し、令和２年度から令和６年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。

⑤　西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、地方共同法人日本下水道事業団及び独立行政法人水資源機構発注の工事。ただし、入札参加資格の一般土木工事に該当し、令和２年度から令和６年度までの間に完成したもので、施工場所の全部又は一部が県内であるものに限る。

	(5) 同種工事の施工実績又は

　専門性の有無に関する要件
	　なし

	(6) 建設業の許可に関する要

　件
	　土木工事業に係る建設業の許可を有すること。

	(7) 配置技術者に関する要件
	　土木工事業の主任技術者または監理技術者を本件工事に適切に配置できること。

	(8) 入札保証金
	　不要

	(9) その他


	別紙「建設工事の制限付き一般競争入札（事後審査型）・総合評価落札方式（企業チャレンジ型）公告共通事項」２に示すとおり。


（注１）換算基準：工事成績89点以上は加算点120点、工事成績84点から88点は加算点90点、工事成績79点から83点は加算点60点、工事成績74点から78点は加算点30点、工事成績69点から73点は加算点0点、工事成績64点から68点は加算点－20点、工事成績63点以下は加算点－40点に換算する。

４　入札手続等

	手　続　等
	期間・期日
	場所・方法

	(1) 建設工事請

　負契約書等

　の閲覧
	令和８年９月11日（金）から

令和８年９月29日（火）まで

（注２、３、５）
	宝塚市旭町２丁目４番１５号　

兵庫県阪神北県民局総務企画室財務担当

	(2) 設計図書の

　交付
	令和８年９月11日（金）から

令和８年９月29日（火）まで
	兵庫県ホームページの入札情報サービス

（注７）

	(3) 提出資料の

　様式等の交付　
	令和８年９月11日（金）から

令和８年９月29日（火）まで
	

	(4) 入札参加申込書の受付
	令和８年９月11日（金）から

令和８年９月24日（木）まで（注２、３）
	電子入札システムを使用して提出する。



	(5) 質問書（様式20号）の受付
	令和８年９月11日（金）から

令和８年９月24日（木）まで（注２、３）
	電子入札システムを使用して登録する。

	(6) 回答書の閲

　覧
	令和８年９月28日（月）から

令和８年９月29日（火）まで
	宝塚市旭町２丁目４番１５号　

兵庫県阪神北県民局総務企画室財務担当（注２、３、５）
兵庫県ホームページの入札情報サービス（注７）

	(7) 入札書及び技術資料の受付
	令和８年９月30日（水）から

令和８年10月１日（木）まで（注４）
	電子入札システムへの入力・添付により提出する。

（注８）

	(8) 工事費内訳

　書の受付
	令和８年９月30日（水）から

令和８年10月１日（木）まで（注２、４）
	電子入札システムを使用して提出する。その際、入札情報サービスの公告文書等で情報提供している「工事費内訳書に活用できる様式」及び「入契法第12条に基づく工事費内訳書（新様式）」を原則として利用し提出すること。

	(9) 開札
	令和８年10月２日（金）

午前11時30分
	開札状況は、電子入札システムにおいて示す。

	(10) 追加資料の受付
	令和８年10月５日（月）から

令和８年10月６日（火）まで（注３、５）
	宝塚市旭町２丁目４番１５号　

兵庫県阪神北県民局総務企画室財務担当に持参による。（注９）

	(11)入札結果

　の公表
	落札決定後速やかに（注６）
	宝塚市旭町２丁目４番１５号　

兵庫県阪神北県民局総務企画室財務担当

	
	契約締結後速やかに
	兵庫県ホームページの入札情報サービス（注７）


　　（注２）上記の期間は、土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く。

　　（注３）毎日午前９時から午後５時まで

　　（注４）毎日午前９時から午後５時まで（ただし、最終日は正午まで）

　　（注５）正午から午後１時までを除く。

　　（注６）落札決定日の翌日までに公表する。

　　（注７）アドレスは（https://www2.ppi.pref.hyogo.jp/ebidPPIPublish/index.html）

（注８）技術資料の提出については入札説明書を確認すること。

（注９）追加資料の提出については入札説明書を確認すること。
５　入札参加資格確認資料の提出

　　開札後、入札執行者から下記の入札資格確認書類の提出を求められた入札参加者は、提出を指示された日の翌日から起算して２日以内（土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第15号）に定める県の休日を除く。）に、兵庫県阪神北県民局総務企画室財務担当まで各１部提出すること。

　　なお、様式等は、必ず上記４(3)の期間内に、別紙｢建設工事の制限付き一般競争入札（事後審査型）･総合評価落札方式（企業チャレンジ型）公告共通事項｣８(2)のとおり、兵庫県ホームページの入札情報サービスからダウンロードを行い保存することにより取得しておくこと。

　(1) 配置予定技術者の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式６号の２）

(2) 現場代理人の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式６号の３）

　(3) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係　（様式７号）

　(4) 国土交通省近畿地方整備局等発注の工事成績　　　　　　　　　（様式19号）
　（(4)については、入札参加資格者名簿の一般土木工事における県発注工事成績を有しない者
で、３(4)ただし書①から⑤の工事成績の加算を希望する者のみ）

　(5) 誓約書３種類
　(6) 工期通知書（様式１号）

６　その他

　(1) 別紙「建設工事の制限付き一般競争入札（事後審査型）・総合評価落札方式（企業チャレンジ型）公告共通事項」のとおりとする。

　(2) 現場説明会は実施しない。

　(3) 本件工事に係る設計業務等の受託者　　株式会社近代設計
(4) 落札者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。なお、通知を行う場合は契約管理課ホームページ（アドレスhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks03/nyusatukeiyakutetuduki.html）に掲載している様式を使用すること。
（5）本件工事は、電子契約による契約手続きが選択可能である。電子契約を希望する場合は、落札決定後速やかに「電子契約利用同意書」を電子メールにより契約担当者宛てに提出すること。
７　入札担当課（問合せ先）

　　宝塚市旭町２丁目４番１５号

　　兵庫県阪神北県民局総務企画室財務担当

　　　TEL ０７９７－８３－３１１２
６４

