令和８年９月１８日

各　位

笠岡市総務部財政課

契約検査係

笠岡市保健センター屋上防水工事に係る質問内容及びその回答等について

記

上記案件の入札に伴い，設計図書等の内容に関する質問書の提出がありましたので，次のとおり回答します。

| 質 問 | 回 答 |
| --- | --- |
| ・高所作業車の設計上の使用日数をご教授ください。 ・オペレーター及び燃料代を含めた積算なのかをご教授ください。 | ・高所作業車の設計上の使用日数は1日としています。それ以上使用する場合は変更の対象とします。 ・オペレーター及び燃料代は含めていません。こちらも設計変更で対応します。 |

回答等の内容について確認しました。

日　　　時　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分

会　社　名

確　認　者

連　絡　先　笠岡市役所財政課契約検査係

TEL　０８６５－６９－２１２５

FAX　０８６５－６９－２１９０