【施工計画確認型、土木工事用】
技術資料等作成要領

本入札の総合評価に関する技術資料等は、本要領に基づき作成し提出すること。
提出にあたっては、指定様式を使用し、電子データで提出すること。（PDF等へ変換しないこと。）
なお、本要領中の各評価の対象とする具体的な期間については、入札公告の別表(別紙)を参照すること。


１　第１号様式（上段）「企業の技術力・地域性申請資料」
（１）優良工事表彰等
　　　過去３ヶ年度の新潟県優良工事表彰（知事表彰）の受賞又は優良工事証（地域機関交付）の交付とする。（過去に共同企業体で受賞等した場合は、出資比率が20％以上の構成員であった案件を当該企業の実績として取り扱う）
共同企業体にあっては、その共同企業体又は出資比率が20％以上の構成員のいずれかの受賞等を対象とする。
入札後に落札候補者は、受賞等を証明する資料の写しを提出すること。
（２）災害時における活動実績等
　　　災害時における活動実績及び防災協定は、過去３ヶ年度及び当年度の技術資料等の提出期限日までの佐渡地域振興局管内のものとする。（１社が単独で締結しているものを含む）（過去の共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限り当該企業の実績として取り扱う）
なお、防災協定については、新潟県と締結している防災協定は県内すべての地域で有効とする。
活動実績の範囲は以下のとおりとする。ただし、通常の維持管理の範ちゅうであると認められるものは含まない。
a　評価の対象とするもの
緊急性を要し指示書等で対応した活動
・暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害時（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による災害の成立は問わない。）の公共土木施設の応急工事、点検、パトロールなど、緊急的に対応したもの
・家畜伝染病まん延防止に係る防疫作業
b　評価の対象外となるのもの
　　・自主的な災害貢献活動
　　・災害採択後の災害復旧工事（応急工事を除く）
共同企業体にあっては、その共同企業体又は出資比率が20％以上の構成員のいずれかの実績を対象とする。
入札後に落札候補者は、実績を証明する工事等に係る契約書の写しを提出すること。
（３）維持管理実績
道路除雪実績は佐渡地域振興局管内のものとし、維持修繕（補修）実績は佐渡地域整備部管理施設のものとする。過去３ヶ年度及び当年度の技術資料等の提出期限日までに完了した実績を対象とする。（過去の共同企業体の構成員としての実績は、出資比率を問わず当該企業の実績として取り扱う）
道路除雪実績及び維持修繕(補修）実績の範囲は以下のとおりとする。ただし、災害時における活動の範ちゅうであると認められるものは含まない。
　　　a　通常の道路除雪作業
　　　b　単価契約等による日常的な維持管理活動
　　　　・道路や河川等の修繕（補修）、除草等
　　　　・点検、休日パトロール等
　　　c　指示書等による緊急的な維持管理活動
　　　　・道路や河川等の修繕（補修）等
共同企業体にあっては、その共同企業体又は出資比率が20％以上の構成員のいずれかの実績を対象とする。
入札後に落札候補者は、実績を証明する工事等に係る契約書の写しを提出すること。
（４）実働拠点
　　　主たる営業所・従たる営業所については、建設業法第３条第１項に規定する営業所であり、かつ令和８・９年度の入札参加資格者名簿に登録されているものをいう。
共同企業体にあっては、代表構成員の営業所を評価の対象とする。
管内は佐渡地域振興局管内とする。
過去10年間継続した営業活動のある従たる営業所（本店以外の営業所）であって、管内の地域における過去５ヶ年度の対象項目の実績年度数の合計が下記を満たす場合は、主たる営業所（本店）と同等に取り扱うものとする。
　　管内の地域における対象項目の実績年度数の合計／（対象項目数×５ヶ年度）≧75%
　　対象項目：「災害時における活動実績」、「防災協定」、「道路除雪実績」、「維持修繕（補修）実績」。なお、実績は技術資料等の提出期限の前年度末日までに完了したものとする。
入札後に落札候補者は、証明する資料の写しを提出すること。
（５）若手技術者の配置
[bookmark: _Hlk192065392]　　　主任（監理）技術者に若手技術者（技術資料等の提出期限日時点で40歳未満）を配置する場合に加点する。
共同企業体にあっては、出資比率が20％以上のいずれかの構成員の主任（監理）技術者を対象とする。
[bookmark: _Hlk192065414]　入札後に落札候補者は、実際に配置する主任（監理）技術者の年齢を証明する資料の写しを提出すること。
（６）ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）の推進
ＷＬＢ企業認定等の有無を評価する。対象制度は以下の5つの制度とし、いずれか1つ以上の認定等があれば加点する。入札後に落札候補者は、認定等を証明する資料の写しを提出すること。
a　①新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業，②にいがた健康経営推進企業，③えるぼし認定，④くるみん認定，⑤ユースエール認定
[bookmark: _Hlk130470172]（７）ICT活用工事の実績
[bookmark: _Hlk174115320]新潟県発注の土木工事における過去３ヶ年度に完了した工事実績を対象とする。（過去の共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限り当該企業の実績として取り扱う）
入札後に落札候補者からの資料の提出は求めず、評価者が技術管理課ホームページに掲載されている実績企業であるかを確認する。同ホームページで実績が確認できない場合は、入札後に落札候補者は、実績を証明する資料の写しを提出すること。
共同企業体にあっては、その共同企業体又は出資比率が20％以上の構成員のいずれかの実績を対象とする。
（８）工事成績　※提出を求めない
　　　工事成績については資料の提出を求めないが、新潟県発注工事における過去５ヶ年の発注工種(業種）の工事成績評定点の平均点により評価を行う。また、過去３ヶ月の発注工種(業種）の工事成績評定点の最低点による評価も行う。
共同企業体の工事成績評定については、全構成員の工事成績評定点の平均点・最低点により評価を行う。

２　第１号様式（下段）「配置予定技術者の能力等申請資料」
総合評価落札方式で評価対象とする配置予定技術者は、主任技術者、監理技術者とする。
配置予定技術者を複数とした場合、配置予定技術者の能力に係る評点は、これに係る評点の合計が最も低い評価を受けた者とする。
なお、共同企業体にあっては代表構成員の配置予定技術者を評価の対象とする。
（１）技術者の能力
配置予定技術者の保有する資格とする。
入札後に落札候補者は、資格を証明する資料の写しを提出すること。
（２）優秀技術者表彰等
　　　過去３ヶ年度の新潟県優秀技術者表彰（知事表彰）の受賞又は優秀技術者証（地域機関交付）の交付とする。
入札後に落札候補者は、受賞等を証明する資料の写しを提出すること。
（３）継続教育（ＣＰＤ）の取組状況
　　　「建設系ＣＰＤ協議会」加盟団体が運営する制度における前年度の取得単位とする。
入札後に落札候補者は、各団体が発行する学習履歴証明書の写しを提出すること。
（４）評価対象期間の加算
　　　上記（２）・（３）について、対象となる期間内に、育児休業、産前産後休業又は介護休業を取得していた場合、若しくは災害に係る復旧事業等に従事するため企業に在籍したまま新潟県の任期付き職員として併任されていた場合は、その期間に相当する日数を、対象となる期間の前に加えることができる。

３　第２号様式「Made in 新潟新技術の活用申請資料」
工事全体を対象に、Made in 新潟 新技術普及制度に登録されている技術を任意で活用する場合は最大２技術を記載すること。
ア　評価の対象とするもの
・評価は、仮設、施工方法等で受注者の任意により自主的に施工できるものであって、設計図書の条件に基づき新技術を当該工事に適用する目的（理由）・期待される効果が妥当であるもの。
・工事目的物であっても、設計図書と同等以上の品質として、一般に監督員が承諾した材料を使用して施工され、設計変更の対象とならないもの。
イ　評価の対象外となるのもの
・設計図書で指定されているもの
・工事目的物の全部または一部となる製品、資材、材料（上記アを除く）
・活用の目的、効果、条件等から不適切な場合や活用の必要性が無いもの
・オーバースペックとなるもの
・効果を発揮することが不確実なもの
（事例）現場事故が発生した場合に効果を発揮するもの
現場事故を未然に防ぐために活用して効果を発揮するのではなく、とりあえず設置して、もし現場事故が起きたら（起きれば）効果が発揮できるもの
　（事例）飛来塩や凍結防止剤による塩分の侵入を防ぐためのコンクリート塗装
要求水準に対して過剰な性能を実現するもので、活用の必要性が無い。また、必要性がある場合は、本来、設計計上すべきものである。

４　第14号様式「ICT活用工事の取組申請書」
ICT活用工事（受注者希望型）であるため、ICT活用工事の取組を評価する。入札参加者は以下のいずれかを記載し、申請すること。（第14号様式のリストから選択すること。）
　＜申請する取組内容＞
「全面活用施工を実施します」
　　　「ICT建機活用施工を実施します」
「簡易型活用施工を実施します」
「実施しません」

５　第３号様式「簡易な施工計画」
現場及び工事特性を踏まえた施工上の配慮すべき事項を記載すること。
記載する施工計画の項目は下記のとおりとし、現場及び工事特性の理解度と記述内容の妥当性について評価する。なお、１項目あたり４事項まで記述可能とする。
　　項目Ａ：「改良体の品質・出来形管理」
　　項目Ｂ：「周辺環境への対策」

【評価項目の設定理由と発注者が重要と考える評価ポイント】
【項目A】
本工事はスラリー攪拌工法により、原位置土と固化材スラリーを攪拌混合して改良体を構築するものである。改良体の品質や出来形が、別途工事で築造する新設道路そのものの品質に大きく影響することから、改良体の品質及び出来形管理方法について確認する。発注者が重要と考える評価ポイントは以下である。
· 改良体の鉛直性の確保に関すること
· 攪拌エネルギーの確保に関すること
· スラリー注入量の管理に関すること
· 改良体の着底管理に関すること
· 上記の記載以外で確認する項目の内容や意図に合致した事項

【項目B】
施工地は河川や田圃に隣接しており、作業時のスラリーの飛散・漏洩に加え、重機や固化材等搬入時の粉塵・路面汚濁など周辺環境への配慮が必要となることから、その対策方法について確認する。発注者が重要と考える評価ポイントは以下である。
· スラリー飛散・漏洩の防止対策に関すること
· 資材等運搬路の粉塵・路面汚濁対策に関すること
· 粉塵・路面汚濁の把握方法や注意基準に関すること
· 周辺住民への工事に関する情報提供の手法など住民対応に関すること
· 上記の記載以外で確認する項目の内容や意図に合致した事項

記述量は、 図表等も含めてＡ４版1枚以内、文字フォントは10ポイント以上とし、罫線枠は変更しないこと。
また、「簡易な施工計画」の記述にあたり、以下に留意すること。
（ア）他の評価項目で活用申請したMade in新潟新技術の利用に関する提案があったとしても評価しない。








６　「簡易な施工計画」の第３号様式（指定様式）について
　　提案書等の公平な評価に努めるべく提出方法を定めていますので、下記に基づいて記載すること。
（１）様式の概要
本様式の罫線枠等は、ヘッダーとフッダーに貼り付けているため、通常の入力画面では、罫線枠等は移動しない。行間隔や罫線枠等の書式を変更しないこと。文字、図表等は罫線枠におさまるよう調整して記載すること。
第３号様式では、１項目に記述できる文字数は、40文字×15行で、600文字程度※入力可能としている。
※半角数字の関係で　例えば　100　は、２文字相当
（２）入力時の留意事項
　　１）指定の第３号様式を使用する。
２）確認する項目を確認する。
３）記述数の指定がある場合がある。
４）工事名と企業名を入力する。
５）行間隔や罫線枠等の書式を変更しない。
６）ヘッダーとフッダーからの入力を変更しない。
７）文字ポイントは10ポイント以上であるが、あまり大きくすると入力可能な文字数が少なくなる。
８）記述数の指定があった場合は、記述数がわかるように記述する。
例）４事項の場合　１・・、２・・、３・・、４・・と記入する。
９）記述数の指定があった場で指定事項数以上記入した場合や、枠内からオーバーした場合等では、超過した事項の評価は行わない。
10）記述数の指定があった場合で、１事項に複数事項記入しても、１事項として記入した以上には評価されないので１事項は１つの内容として記入する。
11) 同一の評価ポイントに分類される２事項以上の記述があるときは、個別にカウントせず、１事項として評価します。
12）記述数の指定があった場合は、指定数未満の記述でも有効であるが、評価の関係から指定数まで記述した方が望ましい。
13）指定様式を使用しない場合や行間隔や罫線枠等の書式の変更、入札参加者がヘッダー及びフッダーからの入力を変更した場合は、公平な評価ができないため、不適正とみなし、入札を無効とする。（ただし、原因が競争参加企業によらない場合は除く。）
　　また、その他不適正とみなされる場合においても同様とする。


（３）提出イメージ等
[image: グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション, Word

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]あかさたなはまやらわをん・・・・
○○○○工事
××××建設㈱
文字は10ポイント以上にしてください。
あかさたなはまやらわをんあかさたなはまやらわをんあかさたなはまやらわをんあかさたなはまやらわをんあかさたなはまやらわをん・・・・
罫線枠からはみでないようにして下さい。はみでた事項は、評価対象外となりますので注意してください。
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